PROYECTO DE DESARROLLO

Sistema de Gestión de Mantenimiento

HidroTécnica SPA  ·  Guía para el desarrollador  ·  Junio 2026

Este documento describe el contexto de negocio, los requisitos funcionales, el marco metodológico y la hoja de ruta técnica para construir un sistema propio de gestión de mantenimiento para HidroTécnica SPA. Es un proyecto real con usuarios reales.

HidroTécnica es una empresa chilena especializada en mantenimiento de sistemas de bombeo. Los técnicos visitan instalaciones de clientes, registran su trabajo y generan informes. El objetivo es automatizar ese ciclo completo.

# 1. Contexto del negocio

## 1.1 Qué hace HidroTécnica

La empresa presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a clientes que tienen sistemas de bombeo — condominios, industrias, municipios. El ciclo operativo básico:

• Se programa una visita técnica según la periodicidad del contrato (mensual, trimestral, etc.)

• El técnico va a terreno, revisa los equipos y registra su trabajo

• Se genera un informe para el cliente con lo que se hizo y el estado de los equipos

• Si hay algo que reparar, se genera una cotización y se envía al cliente

• El cliente aprueba, se ejecuta el trabajo y se cierra la orden

• Se programa la siguiente visita automáticamente

## 1.2 El problema actual

Hoy el ciclo se gestiona parcialmente en Fracttal y parcialmente en canales manuales (email, WhatsApp, Excel). El resultado:

• Los reportes a clientes se generan manualmente o no se generan

• Las cotizaciones se arman en otro sistema sin conexión con el historial

• Los clientes no tienen visibilidad del estado de sus equipos

• Backlog de tareas atrasadas supera las 900 órdenes de trabajo

• No hay trazabilidad de costos, horas hombre ni materiales por servicio

## 1.3 Qué debe resolver la aplicación

Funcionalidades core del sistema

• Registro de órdenes de trabajo (OTs): técnico, activo, fecha, materiales y HH

• Generación automática de informes para el cliente al cerrar una OT

• Cotizaciones: desde el informe, generar una cotización base editable

• Calendario de mantenciones: vista por cliente, activo y técnico

• Portal de clientes: acceso a sus propios informes y estado de equipos

• Reportes internos: cumplimiento, backlog, productividad por técnico

• Catálogo de activos: equipos, ubicaciones y fichas técnicas por cliente

Fuera del alcance inicial:

• App móvil nativa — web responsive es suficiente para empezar

• Integración con sistemas contables o ERP

• IA incorporada — viene después, una vez que el sistema base funcione

# 2. Stack tecnológico recomendado

Dado que tienes base en Python y algo de JavaScript, esta es la combinación más natural:

| Tecnología | Por qué |
| --- | --- |
| Python + FastAPI | Backend/API. Python ya lo conoces. FastAPI es moderno y genera documentación automática. |
| SQLite → PostgreSQL | Base de datos. Empieza con SQLite (un archivo, cero configuración). Migra cuando tengas usuarios reales. |
| React + Vite | Frontend. JavaScript que ya tienes. React es el estándar de la industria. |
| Tailwind CSS | Estilos sin volverse loco con CSS. Componentes listos, diseño consistente. |
| WeasyPrint | Generación de PDFs desde HTML/CSS en Python. Para los informes a clientes. |
| SQLAlchemy | ORM para Python — hablas con la base de datos en Python, no en SQL crudo. |
| JWT (tokens) | Autenticación. Cada usuario tiene un token que identifica quién es y qué puede ver. |
| Figma | Maquetación de pantallas antes de programar. Gratuito para estudiantes. |

¿Por qué no usar Django o un framework todo-en-uno?

• Django hace demasiado por ti al principio — aprendes el framework, no los conceptos.

• FastAPI + React te obliga a entender cómo se comunican el frontend y el backend.

• Cuando termines este proyecto, entenderás cómo funciona cualquier aplicación web moderna.

# 3. Arquitectura del sistema

La aplicación tiene tres capas principales:

| Frontend (React) Lo que ve el usuario en el navegador. Consume la API. Se ejecuta en el browser. | Backend (FastAPI) La lógica del negocio. Recibe requests, procesa datos, devuelve respuestas. | Base de datos (SQLite) Donde viven los datos. El backend lee y escribe. El frontend nunca toca la BD. |
| --- | --- | --- |

La comunicación entre capas es siempre a través de la API:

Browser → GET /api/ots → FastAPI → SQLite → JSON → Browser

## 3.1 Estructura de carpetas sugerida

hidrotecnica-app/

├── backend/

│   ├── main.py           # Entry point FastAPI

│   ├── models.py         # Modelos SQLAlchemy (tablas)

│   ├── schemas.py        # Validación con Pydantic

│   ├── routers/          # Endpoints por módulo

│   │   ├── ots.py

│   │   ├── clientes.py

│   │   ├── tecnicos.py

│   │   └── reportes.py

│   └── utils/

│       └── pdf.py        # Generación de PDFs

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── pages/        # Una carpeta por vista

│   │   ├── components/   # Componentes reutilizables

│   │   └── api/          # Llamadas al backend

│   └── public/

└── README.md

# 4. Modelos de datos principales

Estas son las tablas esenciales. Empieza con estas — no agregues más hasta que las tengas funcionando.

Cliente

• id — identificador único

• nombre — nombre de la empresa

• rut — RUT empresa

• email_contacto — para envío de informes

• activo — boolean (cliente vigente o no)

Activo (equipo)

• id — identificador único

• cliente_id → Cliente (FK)

• codigo — código interno

• nombre — descripción del equipo

• tipo — bomba, motor, tablero, etc.

• ubicacion — dónde está físicamente

• fabricante / modelo / serial

OrdenDeTrabajo (OT)

• id / folio — identificador

• activo_id → Activo (FK)

• tecnico_id → Tecnico (FK)

• fecha_programada / fecha_ejecucion

• estado — pendiente / en_ejecucion / cerrada / cancelada

• descripcion — qué se hizo

• observaciones — qué se encontró

• requiere_cotizacion — boolean

Tecnico

• id — identificador único

• nombre / apellido / email

• activo — boolean

• valor_hora — para cálculo de costos

MaterialUsado

• id — identificador único

• ot_id → OrdenDeTrabajo (FK)

• descripcion — qué material se usó

• cantidad / unidad / costo_unitario

HoraHombre

• id — identificador único

• ot_id → OrdenDeTrabajo (FK)

• tecnico_id → Tecnico (FK)

• horas — cuántas horas trabajó

• fecha

# 5. Marco metodológico del proyecto

Construir una aplicación no es solo programar. Es un proceso que incluye entender el problema, validar la solución con usuarios, desarrollar, probar y documentar. Esta sección describe las 7 etapas del proyecto.

Cada etapa tiene un entregable concreto. No se avanza a la siguiente sin terminar la anterior.

| Etapa | Contenido y preguntas clave |
| --- | --- |
| 1 Requerimientos Sem 1–2 | Antes de escribir código, definir exactamente qué se construye y para quién. Esta etapa evita rehacer trabajo. ▸ ¿La app debe funcionar desde el teléfono del técnico en terreno? ▸ ¿Qué pasa si no hay señal? ¿Se guarda localmente y sincroniza después? ▸ ¿Los informes al cliente son PDF adjunto, HTML por email o URL web? ▸ ¿El cliente tiene login propio o solo recibe el informe por correo? ▸ ¿Cuántos técnicos y cuántos clientes tiene HidroTécnica hoy? ▸ ¿Quién aprueba una cotización antes de que salga al cliente? ▸ ¿Qué datos debe tener obligatoriamente una OT para cerrarse? ▸ Entregable: documento de requerimientos con casos de uso definidos |
| 2 Maquetas Sem 3–4 | Diseñar las pantallas principales antes de programar. Valida que lo que se va a construir es lo que el usuario necesita. ▸ Herramienta sugerida: Figma (gratuito para estudiantes) ▸ Pantallas mínimas: login, lista de OTs, formulario nueva OT, detalle OT, vista cliente ▸ Mostrar las maquetas a Luis, Andrea y un técnico — correcciones aquí son gratis, en código son caras ▸ Definir el flujo de navegación: cómo se mueve el usuario entre pantallas ▸ Entregable: prototipo navegable en Figma aprobado por los usuarios clave |
| 3 Desarrollo Sem 5–16 | La etapa más larga. Se divide en las 4 fases técnicas detalladas en la sección 6. El principio es siempre entregar algo funcional al final de cada fase. ▸ Fase técnica 1 (sem 5–7): Backend base, modelos de datos, CRUD clientes y activos ▸ Fase técnica 2 (sem 8–10): Frontend React conectado al backend, autenticación ▸ Fase técnica 3 (sem 11–14): Módulo de OTs, materiales, HH, generación de PDF ▸ Fase técnica 4 (sem 15–16): Dashboard, portal de clientes, cotizaciones básicas ▸ Entregable: sistema funcionando en ambiente de desarrollo |
| 4 Pruebas Sem 17–18 | Probar el sistema con usuarios reales antes de lanzarlo. Buscar errores, comportamientos inesperados y flujos que no funcionan bien. ▸ Pruebas funcionales: ¿cada función hace lo que debe hacer? ▸ Pruebas de usuario: darle el sistema a un técnico y a Melannie sin explicar nada — observar dónde se traban ▸ Pruebas de borde: ¿qué pasa si no hay señal, si se ingresa un dato vacío, si dos usuarios editan lo mismo? ▸ Pruebas de carga básica: ¿funciona bien con 50 OTs? ¿Con 500? ▸ Entregable: listado documentado de bugs y comportamientos a corregir |
| 5 Correcciones Sem 19–20 | Resolver los problemas identificados en pruebas. Solo los que impiden usar el sistema — mejoras estéticas van después. ▸ Priorizar: bugs críticos (el sistema no funciona) vs mejoras deseables ▸ No agregar funcionalidades nuevas en esta etapa — solo corregir lo que falló ▸ Re-probar cada corrección antes de marcarla como resuelta ▸ Entregable: sistema estable listo para documentar y capacitar |
| 6 Documentación Sem 21–22 | Documentar cómo funciona el sistema para que otros puedan usarlo, mantenerlo y extenderlo. ▸ Manual de usuario: cómo crear una OT, cerrarla, generar informe (con capturas de pantalla) ▸ Documentación técnica: cómo instalar el sistema, variables de entorno, estructura de la BD ▸ README.md en GitHub: qué es el proyecto, cómo ejecutarlo localmente ▸ Comentarios en el código: las partes complejas deben explicarse ▸ Entregable: documentación publicada y revisada por al menos un usuario |
| 7 Capacitación Sem 23–24 | Enseñar a los usuarios cómo usar el sistema. Sin capacitación, el mejor sistema puede fracasar por adopción. ▸ Sesión con técnicos: cómo registrar una OT desde el celular ▸ Sesión con Melannie y Andrea: gestión de clientes, activos y reportes ▸ Sesión con Luis: dashboard de indicadores y reportes gerenciales ▸ Dejar grabaciones o guías escritas para dudas posteriores ▸ Entregable: todos los usuarios pueden operar el sistema sin ayuda |

Consejo clave sobre las etapas

• Las etapas 1 y 2 (requerimientos y maquetas) son las más infravaloradas y las más importantes.

• Una hora discutiendo requerimientos con Luis o Andrea evita una semana de reescribir código.

• Las maquetas en Figma deben ser aprobadas por al menos un usuario final antes de programar.

• La etapa de pruebas no es opcional — es donde se descubre lo que no funciona en el mundo real.

# 6. Hoja de ruta técnica — fases de desarrollo

Esta sección detalla el contenido técnico de la Etapa 3 (Desarrollo). Se divide en 4 fases organizadas por funcionalidad, cada una con un entregable funcional.

| Fase | Qué construyes |
| --- | --- |
| Fase 1 Fundamentos Sem 5–7 | → Aprender FastAPI: primer endpoint, manejo de errores, parámetros → Crear modelos de datos en SQLAlchemy y base de datos SQLite → CRUD completo de clientes y activos vía API → Probar con Swagger (documentación automática de FastAPI) → Entregable: API funcional que maneja clientes y activos |
| Fase 2 Frontend Sem 8–10 | → Aprender React: componentes, estado, useEffect, React Router → Conectar el frontend con la API del backend → Vistas de clientes y activos con formularios funcionales → Autenticación: login con JWT, rutas protegidas por rol → Entregable: aplicación web que un usuario puede usar para gestionar clientes |
| Fase 3 OTs y core Sem 11–14 | → Módulo de órdenes de trabajo: crear, asignar, cerrar → Registro de materiales y horas hombre por OT → Calendario de mantenciones por cliente y técnico → Generación de PDF del informe con WeasyPrint → Entregable: flujo completo de OT desde creación hasta informe PDF |
| Fase 4 Reportes Sem 15–16 | → Dashboard interno: backlog, cumplimiento, productividad → Portal de clientes: vista de solo lectura de sus OTs e informes → Módulo de cotizaciones básico → Deploy en Railway o Render (gratuitos para proyectos pequeños) → Entregable: sistema completo corriendo en producción |

# 7. Primeros pasos concretos

Antes de escribir una sola línea de código, haz esto:

Semana 1 — Instalar el entorno

• Instalar Python 3.11+ y Node.js 20+

• Instalar VS Code con extensiones Python y ES7 React Snippets

• Crear cuenta en GitHub, repositorio vacío, primer commit

• Crear cuenta en Figma (gratuito con correo universitario)

Semana 2 — Requerimientos

• Agendar una hora con Luis para revisar este documento y resolver dudas

• Listar en papel las 10 funcionalidades más importantes según tu criterio

• Hacer las preguntas de la Etapa 1 — las respuestas definen el alcance real

Semana 3 — Primeras maquetas en Figma

• Tutorial de Figma: youtube.com → buscar "Figma para principiantes 2024"

• Diseñar la pantalla de login y la lista de OTs

• Mostrarlas a alguien de HidroTécnica y pedir feedback

Semana 4 — Tu primer endpoint

pip install fastapi uvicorn sqlalchemy pydantic

• Crear main.py con GET /clientes que devuelve una lista vacía

• Ejecutar: uvicorn main:app --reload

• Abrir http://localhost:8000/docs y explorar la documentación automática

Regla de oro

• Nunca empieces la siguiente etapa sin tener la anterior terminada y funcionando.

• Si algo no funciona, no avances. Entiéndelo primero.

• Cada semana debe terminar con algo que puedas mostrar, aunque sea simple.

• Usa Claude como pair programmer: pégale el error exacto y pregunta qué significa.

# 8. Recursos de aprendizaje

Para FastAPI

• Documentación oficial: fastapi.tiangolo.com

• Tutorial completo con SQLAlchemy: sección "SQL Databases" en la doc oficial

Para React

• react.dev/learn — el tutorial oficial con React moderno (hooks)

• Full Stack Open (fullstackopen.com) — Universidad de Helsinki, gratuito, cubre este stack completo

Para Figma

• figma.com/education — acceso gratuito con correo universitario

• YouTube: "Figma Tutorial for Beginners" — buscar versión 2024

Herramientas de apoyo

• Postman — probar la API sin tener frontend todavía

• DB Browser for SQLite — ver datos en la base de datos visualmente

• Railway.app — deploy gratuito para mostrar el proyecto en producción

"El mejor proyecto de aprendizaje es uno que alguien va a usar de verdad."

Este lo va a usar HidroTécnica SPA.